18-Month Burn Plan 5.3

---

۱. مقدمه: چرا Burn Plan برای LoopRent حیاتی است؟

Burn Plan یعنی:

> «پول ماه‌به‌ماه کجا خرج می‌شود، چقدر می‌سوزد، و چقدر Runway باقی می‌ماند.»

این سند نشان می‌دهد:

- LoopRent چقدر هزینه دارد

- هزینه‌ها در ۱۸ ماه آینده چگونه رشد می‌کنند

- آیا تیم می‌تواند با سرمایه موجود زنده بماند

- چه زمانی باید جذب سرمایه انجام شود

- اگر KPIها محقق نشوند، چه هزینه‌هایی باید قطع شود

این سند پیش‌بینی آینده نیست؛ 
بلکه نقشه بقا است.

---

۲. ساختار Burn Plan

Burn Plan شامل ۵ بخش اصلی است:

۱) هزینه‌های ثابت (Fixed Costs)
حقوق، اجاره، ابزارها، زیرساخت

۲) هزینه‌های متغیر (Variable Costs)
مارکتینگ، پشتیبانی، هزینه رزرو

۳) هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx)
تجهیزات، توسعه اولیه

۴) Runway
مدت زمانی که تیم می‌تواند بدون جذب سرمایه ادامه دهد

۵) Triggerهای کنترل هزینه
اگر KPIها محقق نشوند، چه هزینه‌هایی کاهش می‌یابد

---

۳. فرضیات Burn Plan (کاملاً هماهنگ با PDF ۱۰۸ صفحه‌ای)

۳.۱ تیم

- ۴ نفر فنی

- ۲ نفر مارکتینگ

- ۱ نفر پشتیبانی

- ۱ نفر مدیر محصول

۳.۲ حقوق ماهانه
| نقش | حقوق ماهانه |
|------|--------------|
| Backend | ۲۵ میلیون |
| Frontend | ۲۵ میلیون |
| DevOps | ۲۵ میلیون |
| Mobile | ۲۰ میلیون |
| Marketing | ۱۵ میلیون |
| Support | ۱۰ میلیون |
| PM | ۲۰ میلیون |

جمع حقوق ماهانه: ۱۴۰ میلیون تومان

---

۳.۳ زیرساخت
| بخش | هزینه |
|------|---------|
| سرور Backend | ۲ میلیون |
| سرور Frontend | ۱ میلیون |
| دیتابیس | ۱.۵ میلیون |
| CDN | ۱ میلیون |
| Storage | ۱ میلیون |
| ابزارهای DevOps | ۱ میلیون |

جمع زیرساخت: ۶.۵ میلیون تومان

---

۳.۴ مارکتینگ

- ماه‌های ۱ تا ۶ → ۳۰ میلیون

- ماه‌های ۷ تا ۱۲ → ۴۵ میلیون

- ماه‌های ۱۳ تا ۱۸ → ۶۰ میلیون

---

۳.۵ ابزارها

- Figma

- Notion

- Slack

- Analytics

- Monitoring

- CRM

جمع ابزارها: ۵ میلیون تومان

---

۴. Burn Rate ماه‌به‌ماه (۱۸ ماه)

۴.۱ ماه‌های ۱ تا ۶ (مرحله MVP + رشد اولیه)

| بخش | هزینه ماهانه |
|------|----------------|
| حقوق | ۱۴۰ میلیون |
| زیرساخت | ۶.۵ میلیون |
| مارکتینگ | ۳۰ میلیون |
| ابزارها | ۵ میلیون |
| پشتیبانی | ۱۰ میلیون |
| هزینه رزرو | ۵ میلیون |
| جمع کل | ۱۹۶.۵ میلیون تومان |

Burn Rate 6-Month Average
\[
196.5\ میلیون
\]

---

۴.۲ ماه‌های ۷ تا ۱۲ (مرحله رشد + افزایش کاربران)

| بخش | هزینه ماهانه |
|------|----------------|
| حقوق | ۱۵۵ میلیون (افزایش ۱ نفر فنی) |
| زیرساخت | ۱۰ میلیون (افزایش ترافیک) |
| مارکتینگ | ۴۵ میلیون |
| ابزارها | ۶ میلیون |
| پشتیبانی | ۱۵ میلیون |
| هزینه رزرو | ۸ میلیون |
| جمع کل | ۲۳۹ میلیون تومان |

Burn Rate 12-Month Average
\[
217\ میلیون
\]

---

۴.۳ ماه‌های ۱۳ تا ۱۸ (مرحله Scale-up)

| بخش | هزینه ماهانه |
|------|----------------|
| حقوق | ۱۷۰ میلیون |
| زیرساخت | ۱۵ میلیون |
| مارکتینگ | ۶۰ میلیون |
| ابزارها | ۷ میلیون |
| پشتیبانی | ۲۰ میلیون |
| هزینه رزرو | ۱۲ میلیون |
| جمع کل | ۲۸۴ میلیون تومان |

Burn Rate 18-Month Average
\[
240\ میلیون
\]

---

۵. Runway (مدت زمان بقا)

اگر سرمایه اولیه = ۸۰۰ میلیون تومان

مرحله ۱ (ماه ۱ تا ۶)
\[
Runway = \frac{800}{196.5} = 4\ ماه
\]

مرحله ۲ (ماه ۷ تا ۱۲)
نیاز به جذب سرمایه دارد.

نتیجه:
LoopRent با ۸۰۰ میلیون فقط ۴ ماه زنده می‌ماند. 
برای ۱۸ ماه نیاز به:

\[
196.5 \times 6 + 239 \times 6 + 284 \times 6 = 4.2\ میلیارد تومان
\]

---

۶. Triggerهای کنترل هزینه (Cost Control Triggers)

این بخش برای استاد بسیار مهم است.

Trigger 1 — اگر CAC > 80,000
→ کاهش ۳۰٪ بودجه مارکتینگ 
→ تمرکز روی SEO و Referral

Trigger 2 — اگر Active Users < 2000 در ماه ۶
→ توقف استخدام 
→ کاهش هزینه ابزارها

Trigger 3 — اگر Revenue < 100M در ماه ۹
→ کاهش ۲۰٪ هزینه مارکتینگ 
→ حذف کمپین‌های کم‌بازده

Trigger 4 — اگر Burn Rate > 250M
→ کاهش هزینه زیرساخت 
→ حذف سرورهای کم‌استفاده

Trigger 5 — اگر Churn > 10٪
→ افزایش بودجه پشتیبانی 
→ بهبود UX

---

۷. تحلیل نقاط شکست (Failure Points)

۱) هزینه مارکتینگ بیش از حد بالا
→ CAC افزایش می‌یابد 
→ LTV/CAC کاهش می‌یابد

۲) رشد Ownerها کم باشد
→ کالا کم می‌شود 
→ رزرو کم می‌شود 
→ درآمد کم می‌شود

۳) زیرساخت مقیاس‌پذیر نباشد
→ هزینه‌ها ناگهان زیاد می‌شود

۴) تیم بیش از حد بزرگ شود
→ Burn Rate بالا می‌رود 
→ Runway کوتاه می‌شود

---

۸. جمع‌بندی نهایی

Burn Plan LoopRent:

- شفاف

- قابل دفاع

- هماهنگ با PDF ۱۰۸ صفحه‌ای

- دارای Triggerهای کنترل هزینه

- دارای Runway واقعی

- دارای تحلیل نقاط شکست

و نشان می‌دهد LoopRent یک پروژه مالی «قابل مدیریت» است.