Roadmap((Product & Company (12–24 Months)) –2.3

1. مقدمه: چرا Roadmap قلب اجرای استارتاپ است

Roadmap صرفاً یک لیست آرزوها یا مجموعه‌ای از قابلیت‌های پراکنده نیست؛ Roadmap تعهد تیم به «تمرکز» است. این سند نشان می‌دهد تیم دقیقاً می‌داند در هر بازه زمانی چه کاری را انجام می‌دهد، چرا انجام می‌دهد، چه خروجی ملموسی تولید می‌شود و چه کارهایی را عمداً انجام نمی‌دهد.

این Roadmap برای بازه ۱۲ تا ۲۴ ماهه طراحی شده و هم محصول و هم شرکت (ساختار، عملیات، رشد) را پوشش می‌دهد. تمام آیتم‌ها قابل سنجش، قابل پیگیری و دارای خروجی مشخص هستند.


---

2. اصول حاکم بر Roadmap

قبل از ورود به جزئیات فازها، لازم است اصول تصمیم‌گیری Roadmap شفاف باشد:

تمرکز بر بیشترین اثر (Impact-driven)

هر آیتم باید خروجی ملموس داشته باشد

اولویت با یادگیری و کاهش ریسک

منابع محدود فرض می‌شوند

«نه گفتن» به‌عنوان یک تصمیم استراتژیک


Roadmap بر اساس این سؤال طراحی شده است: «اگر فقط همین کارها را انجام دهیم، آیا احتمال موفقیت به‌طور معناداری افزایش می‌یابد؟»


---

3. چارچوب زمانی Roadmap

Roadmap به ۴ فاز اصلی تقسیم شده است:

فاز ۱: تثبیت هسته محصول (ماه ۱ تا ۳)

فاز ۲: اعتبارسنجی بازار و درآمد (ماه ۴ تا ۶)

فاز ۳: مقیاس‌پذیری کنترل‌شده (ماه ۷ تا ۱۲)

فاز ۴: رشد و آمادگی برای سرمایه‌گذاری بزرگ‌تر (ماه ۱۳ تا ۲۴)


هر فاز شامل اهداف، آیتم‌ها، وابستگی‌ها، منابع و خروجی‌های مشخص است.


---

4. فاز ۱ – تثبیت هسته محصول (ماه ۱ تا ۳)

هدف فاز

ساخت یک محصول پایدار، قابل استفاده و قابل اعتماد که بتواند تراکنش واقعی را بدون شکست پشتیبانی کند.


---

4.1 تکمیل جریان کامل اجاره (End-to-End Rental Flow)

شرح: پیاده‌سازی کامل مسیر: ثبت کالا → درخواست اجاره → تأیید → پرداخت → تحویل → بازگشت → تسویه

خروجی ملموس:

کاربر بتواند بدون دخالت تیم، یک اجاره کامل انجام دهد

لاگ کامل هر مرحله در سیستم ثبت شود


وابستگی‌ها:

سیستم پرداخت

سیستم وضعیت سفارش


منابع:

۱ توسعه‌دهنده بک‌اند

۱ توسعه‌دهنده فرانت‌اند


دلیل اولویت: بدون این مسیر، هیچ داده واقعی برای یادگیری وجود ندارد.


---

4.2 سیستم ودیعه و تضمین

شرح: پیاده‌سازی ودیعه قابل تنظیم بر اساس نوع کالا و ارزش آن.

خروجی ملموس:

ودیعه به‌صورت سیستمی قفل و آزاد شود

ثبت وضعیت خسارت یا عدم خسارت


دلیل اولویت: اعتماد، گلوگاه اصلی بازار اجاره است.


---

4.3 داشبورد عملیاتی داخلی

شرح: داشبورد داخلی برای مشاهده سفارش‌ها، مشکلات، تأخیرها و شکایات.

خروجی ملموس:

تیم بتواند وضعیت کل سیستم را در یک صفحه ببیند



---

5. فاز ۲ – اعتبارسنجی بازار و درآمد (ماه ۴ تا ۶)

هدف فاز

اثبات اینکه کاربران حاضرند برای این سرویس پول پرداخت کنند و بازگردند.


---

5.1 راه‌اندازی کمیسیون واقعی

شرح: فعال‌سازی کمیسیون در تراکنش‌ها و ثبت درآمد واقعی.

خروجی ملموس:

گزارش درآمد ماهانه

نرخ کمیسیون مؤثر



---

5.2 جذب ۱۰۰ صاحب کالای فعال

شرح: تمرکز بر عرضه (Supply) به‌عنوان گلوگاه رشد.

خروجی ملموس:

حداقل ۱۰۰ کالای فعال با حداقل یک اجاره در ماه



---

5.3 بهبود UX مبتنی بر داده (نه سلیقه)

شرح: بهبود تجربه کاربری فقط بر اساس داده‌های واقعی (Drop-off، زمان انجام کار، خطاها).

خروجی ملموس:

کاهش حداقل ۲۰٪ ریزش در مسیر اجاره

مستند تصمیم‌های UX


دلیل اولویت: UX خوب بدون داده توهم است؛ داده بدون UX هدررفت.


---

6. فاز ۳ – مقیاس‌پذیری کنترل‌شده (ماه ۷ تا ۱۲)

هدف فاز

آماده‌سازی محصول و تیم برای رشد بدون فروپاشی عملیاتی.


---

6.1 اپلیکیشن موبایل (Android)

شرح: انتقال تجربه وب به اپلیکیشن با تمرکز بر کاربران فعال.

خروجی ملموس:

انتشار نسخه اول اپلیکیشن

حداقل ۳۰٪ تراکنش‌ها از موبایل


وابستگی‌ها:

API پایدار

تست بار



---

6.2 سیستم پشتیبانی ساخت‌یافته

شرح: تعریف SLA، دسته‌بندی تیکت‌ها و پاسخ‌گویی استاندارد.

خروجی ملموس:

زمان پاسخ زیر ۲۴ ساعت

داشبورد رضایت کاربران



---

6.3 قراردادهای B2B محدود

شرح: همکاری با چند تأمین‌کننده حرفه‌ای (نه گسترش بی‌هدف).

خروجی ملموس:

حداقل ۳ قرارداد فعال

درآمد پایدار ماهانه



---

7. فاز ۴ – رشد و آمادگی سرمایه‌گذاری (ماه ۱۳ تا ۲۴)

هدف فاز

ساختن سیستمی که قابل ارائه به سرمایه‌گذار بزرگ باشد.


---

7.1 گزارش‌دهی مدیریتی و KPIها

خروجی ملموس:

داشبورد CAC، LTV، Retention

گزارش فصلی رسمی



---

7.2 بهینه‌سازی مدل درآمدی

شرح: آزمون اشتراک، کمیسیون پلکانی، خدمات ویژه.

خروجی ملموس:

افزایش ARPU



---

8. Scope Discipline – کارهایی که عمداً انجام نمی‌دهیم

برای جلوگیری از پراکندگی، تیم به‌طور آگاهانه این موارد را انجام نمی‌دهد:

ورود زودهنگام به شهرهای متعدد

توسعه اپ iOS در ۱۲ ماه اول

افزودن فیچرهای تزئینی

ورود به بازارهای نامرتبط


نه گفتن بخشی از استراتژی است، نه ضعف.


---

9. منابع و ظرفیت تیم

Roadmap بر اساس تیم کوچک و منابع محدود طراحی شده:

تمرکز بر leverage

اتوماسیون به‌جای نیروی انسانی

اولویت با یادگیری



---

10. جمع‌بندی

این Roadmap نشان می‌دهد تیم می‌داند چه چیزی بیشترین اثر را دارد، چه چیزی را باید الآن انجام دهد و چه چیزی را عمداً کنار بگذارد. این سند تعهد به تمرکز، انضباط و اجرای هوشمندانه است.