Risk Register , Comprehensive Risk Management Plan –2.5 

1. مقدمه: چرا Risk Register نشانه بلوغ مدیریتی است

بسیاری از تیم‌ها تصور می‌کنند داشتن ایده خوب و اجرای سریع برای موفقیت کافی است، اما در عمل، آنچه استارتاپ‌ها را از بین می‌برد «ریسک‌های نادیده‌گرفته‌شده» است، نه ریسک‌های شناخته‌شده. Risk Register این واقعیت را می‌پذیرد که ریسک وجود دارد و به‌جای انکار آن، برنامه‌ای فعال برای کنترل، کاهش و پایش ریسک‌ها ارائه می‌دهد.

این سند نشان می‌دهد تیم LoopRent فقط خوش‌بین نیست، بلکه واقع‌بین، آماده و دارای تفکر سیستمی است.


---

2. چارچوب مدیریت ریسک در LoopRent

مدیریت ریسک در LoopRent یک فعالیت مقطعی نیست، بلکه یک فرآیند مستمر است که شامل مراحل زیر می‌شود:

1. شناسایی ریسک‌ها


2. طبقه‌بندی ریسک‌ها


3. ارزیابی احتمال و اثر


4. تعیین مالک ریسک (Risk Owner)


5. تعریف اقدامات کاهش (Mitigation Plan)


6. برآورد هزینه کاهش


7. تعریف شاخص هشدار زودهنگام (Early Warning Indicator)


8. پایش و بازبینی دوره‌ای




---

3. مقیاس ارزیابی ریسک

3.1 احتمال وقوع (Probability)

پایین (Low): کمتر از ۲۰٪

متوسط (Medium): بین ۲۰٪ تا ۵۰٪

بالا (High): بیش از ۵۰٪


3.2 میزان اثر (Impact)

پایین: اختلال محدود، قابل جبران سریع

متوسط: تأخیر جدی یا هزینه قابل توجه

بالا: تهدید بقای کسب‌وکار یا اعتماد بازار


ترکیب احتمال و اثر، اولویت رسیدگی به ریسک را مشخص می‌کند.


---

4. ریسک‌های فنی (Technical Risks)

4.1 ناپایداری سیستم در زمان افزایش ترافیک

توضیح ریسک: با افزایش کاربران و تراکنش‌ها، احتمال افت عملکرد یا قطعی سیستم وجود دارد.

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Tech Lead

اقدام کاهش: تست بار، مانیتورینگ، مقیاس‌پذیری تدریجی

هزینه کاهش: متوسط (زیرساخت و ابزار)

شاخص هشدار زودهنگام: افزایش Response Time یا Error Rate



---

4.2 نقص امنیتی و نشت اطلاعات کاربران

توضیح ریسک: نقص‌های امنیتی می‌توانند منجر به از دست رفتن اعتماد و تبعات حقوقی شوند.

احتمال: پایین تا متوسط

اثر: بسیار بالا

مالک ریسک: Tech Lead

اقدام کاهش: تست امنیت، محدودسازی دسترسی، رمزنگاری

هزینه کاهش: متوسط

شاخص هشدار: لاگ‌های غیرعادی، تلاش‌های ورود مشکوک



---

5. ریسک‌های بازار (Market Risks)

5.1 عدم پذیرش رفتار اجاره توسط کاربران

توضیح ریسک: بخشی از بازار ممکن است همچنان خرید را به اجاره ترجیح دهد.

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Founder / Growth Lead

اقدام کاهش: آموزش بازار، تمرکز بر موارد استفاده پر تکرار

هزینه کاهش: متوسط (بازاریابی محتوا)

شاخص هشدار: نرخ تبدیل پایین، بازگشت کم کاربران



---

5.2 ورود بازیگر بزرگ به بازار

توضیح ریسک: پلتفرم‌های بزرگ ممکن است وارد حوزه اجاره شوند.

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Founder

اقدام کاهش: تمرکز بر تخصص، تجربه کاربری و جامعه عرضه‌کنندگان

هزینه کاهش: پایین تا متوسط

شاخص هشدار: اعلام عمومی رقبا یا فیچرهای مشابه



---

6. ریسک‌های حقوقی (Legal Risks)

6.1 ابهام در قوانین اجاره آنلاین

توضیح ریسک: چارچوب حقوقی مشخصی برای پلتفرم اجاره آنلاین وجود ندارد.

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Founder

اقدام کاهش: مشاوره حقوقی، قرارداد شفاف کاربران

هزینه کاهش: متوسط

شاخص هشدار: تغییر قوانین یا اخطار نهادها



---

6.2 اختلافات حقوقی بین اجاره‌دهنده و اجاره‌کننده

احتمال: بالا

اثر: متوسط

مالک ریسک: Operations Lead

اقدام کاهش: قرارداد شفاف، ودیعه، فرآیند حل اختلاف

هزینه کاهش: پایین

شاخص هشدار: افزایش شکایات



---

7. ریسک‌های مالی (Financial Risks)

7.1 افزایش Burn Rate بدون رشد متناسب

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Founder

اقدام کاهش: کنترل بودجه، KPIهای مالی

هزینه کاهش: پایین

شاخص هشدار: کاهش Runway



---

7.2 عدم تحقق درآمد پیش‌بینی‌شده

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Growth Lead

اقدام کاهش: تنوع درآمد، آزمایش مدل‌ها

هزینه کاهش: متوسط

شاخص هشدار: درآمد کمتر از برنامه



---

8. ریسک‌های عملیاتی (Operational Risks)

8.1 تأخیر در تحویل یا بازگشت کالا

احتمال: بالا

اثر: متوسط

مالک ریسک: Operations Lead

اقدام کاهش: SLA، آموزش کاربران، جریمه تأخیر

هزینه کاهش: پایین

شاخص هشدار: افزایش تیکت‌ها



---

8.2 کیفیت پایین کالاهای اجاره‌ای

احتمال: متوسط

اثر: بالا

مالک ریسک: Operations Lead

اقدام کاهش: امتیازدهی، بررسی دوره‌ای

هزینه کاهش: متوسط

شاخص هشدار: کاهش رضایت کاربران



---

9. ریسک‌های تیمی (Team Risks)

9.1 وابستگی زیاد به بنیان‌گذار

احتمال: بالا

اثر: بالا

مالک ریسک: Founder

اقدام کاهش: مستندسازی، تفویض اختیار

هزینه کاهش: پایین

شاخص هشدار: گلوگاه تصمیم‌گیری



---

9.2 فرسودگی تیم (Burnout)

احتمال: متوسط

اثر: متوسط

مالک ریسک: Founder

اقدام کاهش: اولویت‌بندی، مدیریت فشار کاری

هزینه کاهش: پایین

شاخص هشدار: کاهش سرعت و کیفیت



---

10. پایش، بازبینی و به‌روزرسانی ریسک‌ها

Risk Register به‌صورت ماهانه بازبینی و به‌روزرسانی می‌شود و ریسک‌های جدید اضافه یا ریسک‌های کنترل‌شده حذف می‌شوند.


---

11. جمع‌بندی

این Risk Register نشان می‌دهد LoopRent ریسک‌ها را نه‌تنها شناسایی کرده، بلکه برای هر کدام برنامه کنترل، مالک مشخص و شاخص پایش دارد. این سند یکی از قوی‌ترین شواهد بلوغ فکری و آمادگی تیم برای رشد و جذب سرمایه است.