Hiring Plan & Organizational Design(18-Month Plan)  – 2.6 

1. مقدمه: چرا برنامه جذب نیرو و طراحی سازمان مهم است

برای استارتاپ‌هایی مانند LoopRent، رشد سریع بدون تیم مناسب و ساختار روشن، منجر به شکست می‌شود. این سند نشان می‌دهد تیم نه تنها می‌داند چه کسانی را نیاز دارد، بلکه می‌داند چه زمانی، چرا، با چه منابعی و با چه خروجی‌ای باید جذب شوند.

هدف این سند ایجاد نقشه راه ساختار سازمانی و برنامه استخدام برای ۱۸ ماه آینده است تا اطمینان حاصل شود همه Milestoneها با منابع انسانی کافی قابل دستیابی هستند.


---

2. اصول طراحی سازمان و جذب نیرو

تمرکز بر نقش‌های کلیدی: هر استخدام باید اثر مستقیم بر رشد، محصول یا عملیات داشته باشد.

زمان‌بندی استخدام: استخدام‌ها با Milestoneها هم‌راستا می‌شوند.

هزینه و بودجه: هر نقش باید در بودجه پیش‌بینی‌شده جای گیرد.

خروجی مشخص: هر استخدام یک هدف واضح و قابل اندازه‌گیری دارد.

ارزیابی ساختار فعلی: بررسی می‌شود که آیا تیم فعلی Milestoneهای آینده را می‌تواند پوشش دهد یا نیاز به نیرو دارد.



---

3. وضعیت فعلی تیم

Founder / CEO (Parastoo Cheraghiani): مسئولیت کل محصول، توسعه و بازار

توسعه‌دهنده بک‌اند: MVP و APIها

توسعه‌دهنده فرانت‌اند: رابط کاربری وب و داشبورد


تحلیل ساختار فعلی

قدرت‌ها: سرعت توسعه اولیه، تصمیم‌گیری سریع، شناخت بازار

محدودیت‌ها: توانایی محدود در پوشش Milestoneهای بعدی، نبود تیم مستقل عملیات، بازاریابی و پشتیبانی



---

4. نقشه استخدام ۱۸ ماهه

4.1 ماه 1–3

نقش‌ها:

Operations Coordinator

دلیل نیاز: مدیریت سفارش‌ها و پشتیبانی اولیه کاربران

خروجی: سیستم فرآیند داخلی، پیگیری سفارش‌ها و گزارش روزانه

هزینه: متوسط


UI/UX Designer

دلیل نیاز: بهینه‌سازی تجربه کاربری برای MVP و نسخه وب

خروجی: طراحی رابط کاربری، استانداردسازی فیچرها، کاهش Drop-off

هزینه: متوسط




---

4.2 ماه 4–6

نقش‌ها:

Growth / Marketing Lead

دلیل نیاز: جذب کاربران اولیه، کمپین‌های بازاریابی هدفمند

خروجی: حداقل ۱۰۰۰ کاربر فعال، نرخ تبدیل قابل اندازه‌گیری

هزینه: متوسط


Backend Developer 2

دلیل نیاز: مقیاس‌پذیری API و پردازش تراکنش‌ها

خروجی: سیستم پایدار با قابلیت افزایش تعداد کاربران و تراکنش‌ها

هزینه: متوسط




---

4.3 ماه 7–12

نقش‌ها:

Mobile Developer (Android)

دلیل نیاز: توسعه اپلیکیشن موبایل و تجربه کاربران موبایل

خروجی: انتشار نسخه Android، حداقل ۳۰٪ تراکنش‌ها از اپ

هزینه: متوسط تا بالا


Customer Support Lead

دلیل نیاز: سیستم پشتیبانی ساخت‌یافته و SLA، کاهش شکایات

خروجی: زمان پاسخ کمتر از ۲۴ ساعت، افزایش CSAT

هزینه: متوسط


Finance & Admin Officer

دلیل نیاز: مدیریت بودجه، رصد Burn Rate و Runway

خروجی: گزارش ماهانه، کنترل هزینه‌ها، شفافیت مالی

هزینه: پایین تا متوسط




---

4.4 ماه 13–18

نقش‌ها:

Data Analyst

دلیل نیاز: تحلیل رفتار کاربران، KPI، تصمیمات داده‌محور

خروجی: داشبورد KPI، تحلیل روندها، گزارش فصلی

هزینه: متوسط


Additional Frontend Developer

دلیل نیاز: پشتیبانی توسعه اپلیکیشن و فیچرهای جدید

خروجی: انتشار به‌موقع فیچرها، کاهش وابستگی به توسعه‌دهنده فعلی

هزینه: متوسط


Business Development Lead

دلیل نیاز: قراردادهای B2B، گسترش تامین‌کنندگان و درآمد

خروجی: حداقل ۵ قرارداد B2B جدید، افزایش سهم درآمد

هزینه: متوسط تا بالا




---

5. هم‌راستایی تیم با Milestoneهای Roadmap

با ترکیب تیم فعلی و استخدام‌های پیشنهادی:

Milestoneهای فاز ۱–۲ (MVP و اعتبارسنجی بازار): پوشش داده شده

Milestoneهای فاز ۳ (مقیاس‌پذیری و اپ موبایل): با Mobile Developer و Customer Support قابل دستیابی

Milestoneهای فاز ۴ (رشد و آمادگی سرمایه‌گذاری): نیاز به Data Analyst و Business Development برای موفقیت


بدون این نقش‌ها، Milestoneها ممکن است با تأخیر یا کیفیت پایین تحقق پیدا کنند.


---

6. بودجه و منابع

استخدام‌ها با بودجه ۱۸ ماهه همخوانی دارند.

اولویت با نقش‌های کلیدی با بیشترین اثر است.

هزینه‌ها به سه دسته پایین، متوسط، بالا تقسیم شده تا تصمیم‌گیری مالی آسان شود.



---

7. ساختار سازمانی پیشنهادی

Founder / CEO: مدیریت کل، محصول، رشد، سرمایه

Tech Team: Backend (2)، Frontend (2)، Mobile Developer

Product & UX: UI/UX Designer، Product Owner (Founder)

Operations & Support: Operations Coordinator، Customer Support Lead

Growth & B2B: Growth Lead، Business Development

Finance & Data: Finance Officer، Data Analyst


این ساختار امکان پیاده‌سازی و دستیابی به Milestoneها را با تیم ۱۸ ماهه فراهم می‌کند.


---

8. جمع‌بندی

این Hiring Plan و Org Design نشان می‌دهد LoopRent:

می‌داند چه نقش‌هایی بیشترین اثر را دارند

چه زمانی باید استخدام شوند

چه خروجی مشخصی باید ارائه دهند

و چگونه ساختار تیم، منابع و Milestoneها با هم همسو هستند


این سند پایه‌ای برای رشد هوشمند، استخدام هدفمند و مدیریت منابع انسانی است.