Assumptions & Kill Criteria 8.1
(Anti-Bullshit / High Signal Pack)

این بخش نشان می‌دهد تیم LoopRent اهل واقعیت است، نه خیال‌پردازی. 
هر فرض باید:

- وضعیت فعلی

- شواهد

- آزمایش بعدی

- KPI موفقیت

- KPI شکست

- زمان تست

- هزینه تست

- Kill Criteria (اگر شکست خورد چه می‌کنیم؟ Pivot / Stop / Change)

داشته باشد.

من تمام فرض‌ها را بر اساس داده‌های واقعی تو می‌نویسم.

---

فرض ۱ — مردم حاضرند کالاهایشان را اجاره دهند

وضعیت فعلی

- ۸–۹ کالا توسط دوستان و آشنایان ثبت شده

- انگیزه اولیه وجود دارد

- اما هنوز بازار واقعی تست نشده

شواهد

- مردم ایران علاقه دارند از وسایلشان درآمد داشته باشند (مشابه بازیافت)

- تجربه پدر تو: نیاز واقعی به اجاره تجهیزات وجود دارد

آزمایش بعدی

- تست بازار در یک محله یا یک گروه تلگرام/اینستاگرام

- درخواست ثبت کالا از ۳۰ نفر غریبه

KPI موفقیت

- حداقل ۱۵ کالا از افراد غریبه ثبت شود

KPI شکست

- کمتر از ۵ کالا ثبت شود

زمان تست

- ۲ هفته

هزینه تست

- ۰ تا ۵۰۰ هزار تومان (تبلیغ کوچک)

Kill Criteria

- اگر مردم کالا ثبت نکنند → Pivot به B2B اجاره تجهیزات ساختمانی

(چون پدر تو تجربه واقعی دارد و بازارش ثابت است)

---

فرض ۲ — مردم حاضرند کالا اجاره کنند

وضعیت فعلی

- ۴–۵ رزرو تستی

- همه توسط دوستان

شواهد

- نیاز واقعی در بازار وجود دارد

- اما اعتماد عمومی هنوز تست نشده

آزمایش بعدی

- کمپین کوچک برای اجاره یک دسته‌بندی (مثلاً دوربین)

KPI موفقیت

- حداقل ۱۰ درخواست رزرو از افراد غریبه

KPI شکست

- کمتر از ۳ درخواست

زمان تست

- ۲ هفته

هزینه

- ۳۰۰–۵۰۰ هزار تومان

Kill Criteria

- اگر تقاضا کم باشد → Pivot به اجاره تجهیزات تخصصی (دوربین، ابزار صنعتی)

---

فرض ۳ — مردم به LoopRent اعتماد می‌کنند

وضعیت فعلی

- فقط تست دوستانه

- اعتماد عمومی هنوز شکل نگرفته

شواهد

- نگرانی تو: «قدیمی به نظر بیاد»

- نگرانی تو: «مردم اعتماد نکنند»

آزمایش بعدی

- تست صفحه فرود (Landing Page)

- تست پیام اعتمادسازی

KPI موفقیت

- نرخ تبدیل ثبت‌نام > ۱۰٪

KPI شکست

- نرخ تبدیل < ۳٪

زمان

- ۱۰ روز

هزینه

- ۲۰۰–۳۰۰ هزار تومان

Kill Criteria

- اگر اعتماد شکل نگیرد → تغییر UI/UX + اضافه کردن سیستم احراز هویت

---

فرض ۴ — LoopRent از نظر فنی قابل اجراست

وضعیت فعلی

- سرور فعال: looprent.ir

- رزرو تستی انجام شده

- اما هنوز مقیاس‌پذیری تست نشده

شواهد

- MVP کار می‌کند

- اما هنوز Load Test نشده

آزمایش بعدی

- تست ۵۰ کاربر همزمان

KPI موفقیت

- پاسخ API < ۵۰۰ms

KPI شکست

- پاسخ API > ۲ ثانیه

Kill Criteria

- اگر سیستم کند باشد → بازنویسی Backend با Node.js یا Python FastAPI

---

فرض ۵ — بازار ایران برای اجاره کالا آماده است

وضعیت فعلی

- رقیب جدی مشخص نیست

- اجاره‌چی هست اما ضعیف

- بازار بکر است

شواهد

- تجربه پدر تو

- نیاز واقعی در بازار تجهیزات

آزمایش بعدی

- مصاحبه با ۲۰ نفر از بازار هدف

KPI موفقیت

- ۱۲ نفر بگویند حاضرند اجاره کنند

KPI شکست

- کمتر از ۵ نفر

Kill Criteria

- اگر بازار B2C ضعیف باشد → Pivot به B2B (اجاره تجهیزات ساختمانی)

---

فرض ۶ — UI/UX فعلی کافی است

وضعیت فعلی

- تست دوستانه

- نگرانی تو: «قدیمی به نظر بیاد»

آزمایش بعدی

- تست A/B با دو نسخه UI

KPI موفقیت

- نرخ تکمیل رزرو > ۳۰٪

KPI شکست

- نرخ تکمیل < ۱۰٪

Kill Criteria

- اگر UI ضعیف باشد → همکاری با طراح حرفه‌ای

---

فرض ۷ — تیم تک‌نفره می‌تواند MVP را بسازد

وضعیت فعلی

- MVP ساخته شده

- اما برای رشد کافی نیست

آزمایش بعدی

- تست سرعت توسعه در ۴ هفته

KPI موفقیت

- ۸ فیچر جدید در ۴ هفته

KPI شکست

- کمتر از ۳ فیچر

Kill Criteria

- اگر سرعت کم باشد → جذب ۱ توسعه‌دهنده پاره‌وقت