MLOps & Monitoring Plan 4.11


---

۱. مقدمه: چرا MLOps برای LoopRent حیاتی است؟

در LoopRent، مدل‌های ML در بخش‌های زیر استفاده می‌شوند:

- Search Ranking Model (برای مرتب‌سازی نتایج جستجو)

- Recommendation Model (نسخه آینده)

این مدل‌ها:

- روی داده‌های کاربران آموزش می‌بینند

- رفتار کاربران را پیش‌بینی می‌کنند

- روی تجربه کاربری تأثیر مستقیم دارند

- روی نرخ رزرو و درآمد تأثیر می‌گذارند

اگر این مدل‌ها بدون مانیتورینگ باشند:

- Drift رخ می‌دهد

- کیفیت مدل افت می‌کند

- نتایج اشتباه نمایش داده می‌شود

- کاربران اعتمادشان را از دست می‌دهند

- هزینه نگهداری چند برابر می‌شود

بنابراین MLOps فقط یک فرآیند نیست؛ 
یک سیستم ایمنی برای کل محصول است.

---

۲. اهداف MLOps در LoopRent

۲.۱ اهداف فنی

- نسخه‌دهی مدل

- مانیتورینگ عملکرد

- مانیتورینگ Drift

- بازآموزی خودکار

- تست قبل از انتشار

- Rollback سریع

۲.۲ اهداف کسب‌وکاری

- حفظ کیفیت جستجو

- افزایش نرخ رزرو

- جلوگیری از خطاهای بحرانی

- کاهش هزینه نگهداری

۲.۳ اهداف امنیتی

- جلوگیری از سوءاستفاده

- جلوگیری از Poisoning Attack

- کنترل دسترسی به مدل

---

۳. معماری MLOps (Pipeline Architecture)

Pipeline شامل مراحل زیر است:

`
Data Ingestion
↓
Data Validation
↓
Feature Engineering
↓
Model Training
↓
Model Evaluation
↓
Model Registry
↓
Deployment (Staging → Production)
↓
Monitoring (Performance + Drift)
↓
Retraining Trigger
`

---

۴. Versioning Strategy (نسخه‌دهی مدل)

۴.۱ Semantic Versioning برای مدل‌ها

`
MAJOR.MINOR.PATCH
`

مثال:

- 1.0.0 → اولین مدل Ranking

- 1.1.0 → اضافه شدن Feature جدید

- 1.1.1 → رفع باگ در Feature Engineering

۴.۲ نسخه‌دهی داده
هر مدل به نسخه داده وابسته است:

`
modelv1.1.0data_v3
`

۴.۳ نسخه‌دهی Feature Store
Featureها نیز نسخه دارند:

`
featuresetv2
`

---

۵. Model Registry (ثبت مدل)

شامل:

- نسخه مدل

- تاریخ آموزش

- متریک‌ها

- داده آموزشی

- Hyperparameters

- وضعیت (Active / Deprecated)

ابزار پیشنهادی:

- MLflow Model Registry

- Weights & Biases

---

۶. Pre-Deployment Testing (تست قبل از انتشار)

قبل از انتشار مدل، تست‌های زیر اجرا می‌شود:

۶.۱ Test 1: Accuracy Threshold

- مدل باید حداقل ۸۰٪ دقت داشته باشد.

۶.۲ Test 2: Bias Check

- مدل نباید دسته‌ای را بیش از حد ترجیح دهد.

۶.۳ Test 3: Drift Check

- داده جدید نباید بیش از ۱۰٪ از توزیع قبلی فاصله داشته باشد.

۶.۴ Test 4: Latency Test

- زمان پاسخ مدل باید کمتر از ۱۰۰ms باشد.

۶.۵ Test 5: Safety Test

- مدل نباید نتایج نامناسب یا خطرناک پیشنهاد دهد.

---

۷. Deployment Strategy (استقرار مدل)

۷.۱ Blue-Green Deployment
دو نسخه مدل هم‌زمان:

- Blue → نسخه فعلی

- Green → نسخه جدید

اگر Green شکست خورد → Rollback سریع

۷.۲ Canary Deployment

- ۵٪ کاربران نسخه جدید را می‌بینند

- اگر متریک‌ها خوب بود → ۲۵٪ → ۵۰٪ → ۱۰۰٪

۷.۳ A/B Testing

- مدل A

- مدل B

- مقایسه نرخ کلیک، رزرو، رضایت

---

۸. Monitoring Plan (برنامه مانیتورینگ)

این بخش قلب MLOps است.

۸.۱ Performance Monitoring

شاخص‌ها:

- Latency

- Error Rate

- Throughput

- CPU/GPU Usage

اهداف:

- Latency < 100ms

- Error Rate < 1%

---

۸.۲ Data Drift Monitoring

شاخص‌ها:

- تغییر توزیع Featureها

- تغییر توزیع Labelها

- تغییر رفتار کاربران

ابزارها:

- EvidentlyAI

- WhyLabs

Trigger:
اگر Drift > ۱۰٪ → بازآموزی

---

۸.۳ Concept Drift Monitoring

مثال:
در تابستان، جستجوی «چادر کمپینگ» افزایش می‌یابد.

راهکار:

- تحلیل فصلی

- بازآموزی دوره‌ای

---

۸.۴ Bias Monitoring

شاخص‌ها:

- Category Bias

- Geographic Bias

- Popularity Bias

Trigger:
اگر Bias > ۱۵٪ → هشدار

---

۸.۵ Business Metric Monitoring

شاخص‌ها:

- نرخ کلیک (CTR)

- نرخ رزرو

- نرخ خروج از صفحه جستجو

---

۹. Retraining Strategy (بازآموزی مدل)

۹.۱ بازآموزی دوره‌ای
هر ۳۰ روز یک‌بار.

۹.۲ بازآموزی Trigger-Based
اگر:

- Drift > ۱۰٪

- Bias > ۱۵٪

- Accuracy < ۷۵٪

- CTR کاهش یابد

۹.۳ بازآموزی دستی
در صورت تغییر بزرگ در سیستم.

---

۱۰. Rollback Strategy (بازگشت سریع)

اگر مدل جدید:

- Drift شدید داشته باشد

- Bias ایجاد کند

- Latency بالا برود

- خطاهای بحرانی ایجاد کند

→ مدل به نسخه قبلی Rollback می‌شود.

Rollback باید کمتر از ۱ دقیقه طول بکشد.

---

۱۱. مسئولیت‌ها (Roles & Responsibilities)

۱۱.۱ ML Engineer

- آموزش مدل

- ارزیابی

- نسخه‌دهی

۱.۲ MLOps Engineer

- استقرار

- مانیتورینگ

- Rollback

۱.۳ Data Engineer

- مدیریت داده

- پاک‌سازی

- Feature Store

۱.۴ Product Owner

- تعریف اهداف

- بررسی متریک‌ها

۱.۵ Security Officer

- جلوگیری از حملات

- کنترل دسترسی

---

۱۲. ابزارهای MLOps

- MLflow

- Airflow

- Docker

- Kubernetes

- Prometheus

- Grafana

- EvidentlyAI

- Seldon Core

---

۱۳. ریسک‌ها و کنترل‌ها

| ریسک | شدت | کنترل |
|------|--------|---------|
| Drift | بالا | Monitoring + Retraining |
| Bias | بالا | Fairness Constraints |
| Poisoning Attack | متوسط | Validation |
| Latency بالا | متوسط | Caching |
| مدل اشتباه | بالا | Rollback |

---

۱۴. MLOps در برابر سناریوهای PDF ۱۰۸ صفحه‌ای

ثبت کالا
→ Featureهای جدید وارد مدل می‌شود 
→ نیاز به Validation

جستجو
→ مدل Ranking باید پایدار باشد 
→ Drift مهم است

رزرو
→ داده‌های جدید وارد Labelها می‌شود 
→ بازآموزی لازم است

---

۱۵. جمع‌بندی نهایی

این سند نشان می‌دهد LoopRent:

- MLOps واقعی دارد

- مدل‌ها نسخه‌دهی شده‌اند

- Drift و Bias مانیتور می‌شود

- بازآموزی دوره‌ای دارد

- Rollback سریع دارد

- تست قبل از انتشار دارد

- مسئولیت‌ها مشخص است

- ابزارهای حرفه‌ای استفاده می‌شود

- با PDF ۱۰۸ صفحه‌ای کاملاً هماهنگ است