Codebase & Engineering Quality Pack 4.4

---

۱. مقدمه
کیفیت کد و ساختار مهندسی پروژه، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که نشان می‌دهد آیا یک محصول قابلیت رشد، نگهداری و توسعه بلندمدت دارد یا نه. 
در پروژه LoopRent، هدف ما «کد تمیز در حد کتاب» نیست؛ بلکه هدف اصلی:

> قابلیت تحویل پایدار، قابل نگهداری، قابل توسعه و قابل انتقال به تیم‌های جدید 

است.

این سند توضیح می‌دهد:

- ساختار ریپوی پروژه چیست

- استانداردهای کدنویسی چگونه تعریف شده‌اند

- تست‌ها چگونه طراحی شده‌اند

- CI/CD چگونه پیاده‌سازی شده

- مدیریت نسخه‌ها و Branching چگونه انجام می‌شود

- Technical Debt چگونه کنترل می‌شود

- اگر یک فرد کلیدی از تیم جدا شود، دانش چگونه منتقل می‌شود

---

۲. ساختار ریپوی پروژه (Repository Structure)

ریپوی LoopRent بر اساس معماری Modular Monolith → Microservices Ready طراحی شده است. 
ساختار پوشه‌ها به‌صورت زیر است:

`
/looprent
│
├── backend/
│ ├── app/
│ │ ├── users/
│ │ ├── listings/
│ │ ├── reservations/
│ │ ├── search/
│ │ ├── notifications/
│ │ ├── payments/ (mock)
│ │ ├── messaging/ (mock)
│ │ └── common/
│ ├── config/
│ ├── database/
│ ├── tests/
│ └── main.py
│
├── frontend/
│ ├── src/
│ │ ├── pages/
│ │ ├── components/
│ │ ├── services/
│ │ ├── hooks/
│ │ └── assets/
│ └── public/
│
├── docs/
│ ├── architecture/
│ ├── api/
│ ├── mvp/
│ └── scenarios/
│
├── scripts/
│ ├── deploy.sh
│ ├── backup.sh
│ └── migrate.sh
│
└── README.md
`

ویژگی‌های این ساختار:

- هر ماژول مستقل است

- قابلیت تبدیل به Microservice را دارد

- تست‌ها جدا هستند

- فایل‌های Config از کد جدا شده‌اند

- اسکریپت‌های DevOps در پوشه scripts قرار دارند

---

۳. استانداردهای کدنویسی (Coding Standards)

۳.۱ Backend Standards

- استفاده از PEP8

- استفاده از Type Hinting

- استفاده از Dependency Injection

- استفاده از Repository Pattern

- استفاده از Service Layer Pattern

- استفاده از DTO / Serializer برای ورودی/خروجی

۳.۲ Frontend Standards

- استفاده از React + Hooks

- استفاده از Atomic Design

- استفاده از ESLint + Prettier

- استفاده از Axios Service Layer

- استفاده از Context / Redux Toolkit برای State

۳.۳ Naming Conventions

- نام‌گذاری انگلیسی

- نام‌گذاری توصیفی

- پرهیز از مخفف‌های نامفهوم

۳.۴ Documentation Standards

- Docstring برای تمام توابع

- توضیح ورودی/خروجی

- توضیح Exceptions

---

۴. تست‌ها (Testing Strategy)

۴.۱ انواع تست‌ها

- Unit Tests

- Integration Tests

- API Tests

- UI Snapshot Tests

- Mock Tests برای سرویس‌های پرداخت و پیام‌رسان

۴.۲ پوشش تست (Coverage)
هدف MVP: 
حداقل ۴۰٪ پوشش تست برای بخش‌های حیاتی

۴.۳ ابزارها

- PyTest

- Jest

- React Testing Library

- Postman Collection Tests

۴.۴ تست‌های حیاتی

- ثبت‌نام

- ورود

- ثبت کالا

- جستجو

- رزرو

---

۵. CI/CD Pipeline

Pipeline پروژه شامل مراحل زیر است:

۵.۱ CI – Continuous Integration
هر Push شامل:

- Lint Check

- Unit Tests

- Build Backend

- Build Frontend

- Security Scan

۵.۲ CD – Continuous Deployment
Deployment به محیط تست:

- اجرای Migration

- اجرای Seed Data

- Build Frontend

- Restart Services

۵.۳ ابزارها

- GitHub Actions / GitLab CI

- Docker

- Docker Compose

- Nginx

---

۶. مدیریت نسخه‌ها (Version Management)

۶.۱ Semantic Versioning
نسخه‌ها به‌صورت زیر مدیریت می‌شوند:

`
MAJOR.MINOR.PATCH
`

مثال:

`
1.0.0 → نسخه MVP
1.1.0 → اضافه شدن فیلتر جدید
1.1.1 → رفع باگ
`

۶.۲ Branching Strategy
استفاده از Git Flow:

`
main
develop
feature/*
hotfix/*
release/*
`

۶.۳ Release Notes
هر نسخه شامل:

- تغییرات جدید

- باگ‌های رفع‌شده

- بخش‌های Deprecated

---

۷. Code Review Process

۷.۱ اهداف

- جلوگیری از باگ

- افزایش کیفیت

- انتقال دانش

- یکپارچگی سبک کدنویسی

۷.۲ قوانین

- هر Merge Request باید حداقل ۲ Reviewer داشته باشد

- هیچ کدی بدون تست Merge نمی‌شود

- هیچ کدی بدون توضیح Merge نمی‌شود

۷.۳ ابزار

- GitHub Pull Requests

- GitLab Merge Requests

---

۸. مدیریت Technical Debt

۸.۱ تعریف
Technical Debt یعنی:

> «چیزهایی که الان سریع انجام می‌دهیم، اما بعداً باید اصلاح شوند.»

۸.۲ دسته‌بندی بدهی‌ها

- بدهی معماری

- بدهی تست

- بدهی مستندات

- بدهی UI/UX

- بدهی Performance

۸.۳ روش مدیریت

- ثبت در Jira

- اولویت‌بندی بر اساس Impact

- تخصیص ۱۵٪ ظرفیت Sprint برای پرداخت بدهی

۸.۴ مثال‌های واقعی در LoopRent

- Mock بودن سیستم پرداخت

- Mock بودن پیام‌رسان

- عدم وجود تست کامل برای Search

- عدم وجود Load Test

---

۹. مدیریت ریسک خروج فرد کلیدی (Knowledge Transfer Plan)

این بخش برای استاد بسیار مهم است.

۹.۱ ریسک
اگر یک فرد کلیدی از تیم جدا شود:

- دانش از بین می‌رود

- توسعه کند می‌شود

- باگ‌ها زیاد می‌شود

۹.۲ راهکارهای LoopRent

۱) مستندسازی کامل

- Architecture Docs

- API Docs

- Code Comments

- ADRs

- Wiki داخلی

۲) Pair Programming
هر بخش حیاتی توسط دو نفر انجام می‌شود.

۳) Code Review اجباری
هیچ بخشی فقط در ذهن یک نفر نیست.

۴) Rotation
هر ۲ هفته، اعضا روی بخش‌های مختلف کار می‌کنند.

۵) Onboarding Pack
برای اعضای جدید:

- راه‌اندازی محیط

- ساختار پروژه

- معماری

- تست‌ها

- سناریوها

۶) Bus Factor
هدف: 
Bus Factor ≥ 2 
یعنی هیچ بخش حیاتی فقط در اختیار یک نفر نیست.

---

۱۰. ابزارهای توسعه (Development Tooling)

- Docker

- Docker Compose

- VSCode

- Prettier

- ESLint

- Black Formatter

- Swagger / Redoc

- Postman

- GitHub Projects / GitLab Issues

---

۱۱. کیفیت کد (Code Quality Metrics)

۱۱.۱ معیارها

- Complexity Score

- Duplication Rate

- Test Coverage

- Lint Errors

- Build Stability

۱۱.۲ ابزارها

- SonarQube

- ESLint

- PyLint

---

۱۲. جمع‌بندی نهایی

این سند نشان می‌دهد LoopRent:

- ساختار مهندسی‌شده دارد

- قابل نگهداری است

- قابل توسعه است

- قابل انتقال به تیم جدید است

- ریسک خروج افراد کلیدی را مدیریت می‌کند

- استانداردهای حرفه‌ای CI/CD دارد

- تست‌پذیر است

- نسخه‌بندی و Branching اصولی دارد

- Technical Debt کنترل‌شده دارد